附件

莲湖区2019年植树增绿工程项目统计表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设规模（万M2） | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿道建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大庆路绿道 | 提升区域发展品位，丰富景观效果。 | 3.6公里 | 区城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 2 | 枣园西路生态防护林带绿道 | 完善城市功能，丰富景观效果。 | 1.8公里 | 区城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 3 | 桃园北路绿道 | 提升区域发展品位，丰富景观效果。 | 1.2公里 | 大兴新区管委会城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 4 | 沣镐东路绿道 | 提升区域发展品位，丰富景观效果。 | 1.9公里 | 区城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 5 | 大唐西市周边绿道 | 提升区域发展品位，丰富景观效果。 | 2.7公里 | 区城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 6 | 区级和社区绿道 | 设置自行车道和慢行步道，完善城市功能。 | 3.8公里 | 区城管局、区住建局、规划莲湖分局，大兴新区（土门地区）管委会城管局、市政配套中心 | 2019.12 | 新建 |
| 二 | 花园之城建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大寨路景观提升 | 推进“大树+草坪+鲜花”模式，打造绿化示范街。 | 1.1 | 区城管局 | 2019.12 | 提升 |
| 2 | 丰镐东路景观提升 | 结合海绵城市建设，推进“大树+草坪+鲜花”模式，打造绿化示范街。 | 0.8 | 区城管局 | 2019.12 | 新建、提升 |
| 3 | 西北三路景观提升 | 结合海绵城市建设，推进“大树+草坪+鲜花”模式，打造美丽街道。 | 0.4 | 区城管局 | 2019.12 | 提升 |
| 4 | “大唐西市”商业街区 | 围绕商业旅游中心，对周边街区进行整体景观提升。 | 0.06 | 区城管局 | 2019.12 | 新建、提升 |
| 5 | 西大街花街建设 | 采用花街的形式对古城进行增花添彩，塑造特色街区，主要采用大型花境、花箱、垂直花境、屋顶绿化、商业门头彩花美化等方法。 | 0.50 | 区城管局、西大街管委会办公室 | 2019.12 | 新建、提升 |
| 三 | 新修道路绿化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 亿润花园规划路 | 植桂花、独杆红叶石楠和时令花卉，铺设草坪，打造绿化特色街区。 | 0.12 | 大兴新区（土门地区）管委会市政配套中心 | 2019.3 | 新建 |
| 2 | 团结南路 （丰镐西路至昆明路） | 种植国槐、樱花、独杆红叶石楠和时令花卉，铺设草坪，打造绿化特色街区。 | 0.34 | 大兴新区（土门地区）管委会市政配套中心 | 2019.4 | 新建 |
| 3 | 创客空间规划路 | 种植桂花、柿子和石榴等市级推荐树种，打造绿化特色街区 | 0.01 | 大兴新区（土门地区）管委会市政配套中心 | 2019.4 | 新建 |
| 4 | 杨家围墙规划路西延伸 | 种植桂花、柿子和石榴等市级推荐树种，打造绿化特色街区。 | 0.04 | 大兴新区管委会城管局 | 2019.5 | 新建 |
| 5 | 博望路 | 种植桂花、柿子和石榴等市级推荐树种，打造绿化特色街区。 | 0.60 | 大兴新区管委会城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 6 | 桃园北路 （大庆路至大兴西路） | 种植桂花和时令花卉，铺设草坪，打造绿化特色街区。 | 0.33 | 大兴新区管委会城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 7 | 丹尼尔规划路 | 种植法桐和时令花卉，铺设草坪，打造绿化特色街区。 | 0.04 | 大兴新区管委会城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 8 | 东尚观湖规划路 | 种植桂花和时令花卉，铺设草坪，打造绿化特色街区。 | 0.05 | 大兴新区管委会城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 四 | 绿地广场建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桃园北路铁路线绿地广场（口袋公园） | 拆临建绿，提升铁路线环境，建成特色绿地广场。 | 0.42 | 区城管局、红庙坡街办 | 2019.5 | 新建 |
| 2 | 冰窖巷绿地广场（小广场） | 融入历史文化元素，打造特色绿地广场。 | 0.05 | 区城管局、北院门街办 | 2019.6 | 新建 |
| 3 | 大兴西路绿地广场 | 景观提升，优化区域景观效果。 | 0.85 | 区城管局 | 2019.12 | 提升 |
| 4 | 高架快速干道出入口 绿地广场 | 增加配套设施，提升城市出入口景观。 | 0.32 | 区城管局 | 2019.6 | 提升 |
| 5 | 丰庆路北广场（口袋公园） | 景观提升，道路铺设，广场内公厕提升 | 0.75 | 区城管局 | 2019.12 | 提升 |
| 6 | 永安路西段绿地广场 | 新建绿地小广场，提升街头绿化效果 | 0.08 | 大兴新区管委会城管局 | 2019.12 | 新建 |
| 7 | 枣园西路前进大厦门前 （口袋公园） | 增加配套设施，提升城市出入口景观，打造精品社区微型公园。 | 0.35 | 区城管局 | 2019.12 | 提升 |
| 五 | 公园提升 |  |  |  |  |  |
| 1 | 劳动公园 | 对水域进行生态性修复，新增水面1600平方米，拆除围墙，景观提升。 | 7.07 | 区城管局 | 2019.12 | 提升 |
| 2 | 儿童公园 | 按照生态、趣味、科普教育的要求，进行景观提升。 | 1.6 | 区城管局 | 2019.6 | 提升 |
| 六 | 街景布置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 城区中轴线、莲湖路—大庆路、环城西路—星火路和劳动南路、桃园南路等主干道 | 新增立体绿雕2座，布置鲜花500万盆，营造靓丽街景，和谐、喜庆的节日氛围。 | 500万盆 | 区城管局、西大街管委会办公室、桃园开发区管委会、各街办，大兴新区管委会城管局 | 2019.12 | 提升 |
| 七 | 重点部位增绿 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中航西控科技周边提升 | 结合硬科技军工小镇创建，对周边道路、绿地广场实施增美绿化。 | 0.50 | 区城管局 | 2019.12 | 新建、提升 |
| 2 | 创业咖啡街区（嘉汇坊） 区域提升 | 结合街区建设，对周边道路、绿地广场实施增美绿化。 | 0.80 | 桃园开发区管委会 | 2019.12 | 新建、提升 |
| 3 | 西安喜来登（沣镐东路） 周边提升 | “1+38”酒店及道路沿线景观提升。 | 0.50 | 区城管局 | 2019.12 | 新建、提升 |
| 4 | 赛瑞喜来登（北关正街） 周边提升 | “1+38”酒店及道路沿线景观提升。 | 0.20 | 区城管局 | 2019.12 | 提升 |
| 八 | 立体（屋顶、垂直）绿化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中轴线增绿美化 | 在东西、南北中轴线、一二环及莲湖路—铁路线，大兴东路、朱宏路等主干道和旅游景点开展屋顶绿化、过街天桥绿化，对公卫设施实施屋顶绿化、墙体绿化 | 1.50 | 区城管局、大兴新区管委会城管局、各街办 | 2019.12 | 新建 |
| 2 | 鸿海大厦(北关正街9号) | 屋顶绿化 | 0.14 | 区城管局、北关街办 | 2019.12 | 新建 |
| 3 | 屋顶平台(铁塔寺路) | 屋顶绿化 | 0.02 | 区城管局、环西街办 | 2019.12 | 新建 |
| 4 | 唐延金时代(唐延路) | 屋顶绿化 | 0.05 | 区城管局、西关街办 | 2019.12 | 新建 |
| 5 | 中马大厦 (北大街西侧) | 屋顶绿化 | 0.03 | 区城管局、西大街管委会办公室 | 2019.12 | 新建 |
| 6 | 牡丹庄园社区活动中心 (沣惠南路) | 屋顶绿化 | 0.024 | 区城管局、西关街办 | 2019.12 | 新建 |
| 7 | 丝绸群雕公厕(大庆路) | 屋顶绿化、墙体绿化 | 0.02 | 区城管局、桃园路街办 | 2019.12 | 新建 |
| 8 | 通道墙面(北关正街29号) | 拆墙透绿 | 21延米 | 区城管局、北关街办 | 2019.12 | 新建 |
| 9 | 公交新苑小区(铁塔寺路) | 拆墙透绿 | 50延米 | 区城管局、环西街办 | 2019.12 | 新建 |
| 10 | 汉唐御府 (星火路) | 屋顶绿化 | 0.10 | 区城管局、红庙坡街办 | 2019.12 | 新建 |
| 11 | 枣园街道办事处办公楼 (枣园东路) | 屋顶绿化 | 0.05 | 区城管局、枣园街办 | 2019.12 | 新建 |
| 12 | 解家村新社区 (解家村城改规划路) | 拆墙透绿 | 260延米 | 区城管局、西关街办 | 2019.12 | 新建 |
| 13 | 景寓学府东区 (建新化工路) | 拆墙透绿 | 280延米 | 区城管局、西关街办 | 2019.12 | 新建 |
| 14 | 庆安104大院 (团结一路北口) | 拆墙透绿 | 400延米 | 区城管局、土门街办 | 2019.12 | 新建 |
| 15 | 元谷小区 (团结南路昆明路东南角) | 拆墙透绿 | 310延米 | 区城管局、土门街办 | 2019.12 | 新建 |
| 16 | 富力售楼部 (丰镐西路) | 拆墙透绿 | 110延米 | 区城管局、土门街办 | 2019.12 | 新建 |
| 17 | 空军工程大学 (丰镐东路东段) | 拆墙透绿 | 700延米 | 区城管局、桃园路街办 | 2019.12 | 新建 |
| 18 | 桃园东路绿化提升 (桃园东路) | 拆墙透绿 | 200延米 | 区城管局、桃园路街办 | 2019.12 | 新建 |