附表2

莲湖区2019年碧水保卫战工作任务清单

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑臭水体专项整治 | 排查并消除辖区黑臭水体 | 2019年12月 | 实施《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》。加大排查整治力度，畅通公众举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度。实施问题清单滚动管理，逐一制定整改方案，建立台账，动态管理、逐个销号。 | 区发改委、生态环境莲湖分局牵头，各街道办事处配合 |
| 2 | 入河排污口整治 | 辖区入河直排口得到整治 | 2019年4月 | 查清入河排污口数量、所在位置、排入水体、排放规模、排放物质入河方式、废污水排放量等基本情况。梳理辖区入河排污口登记和审批执行情况(含入河排污口设置同意、所在项目环境影响评价及排污许可证等)、监督性监测、限制排污总量等情况；结合污染源普查阶段成果，建立入河（湖库）排污口清单。 | 生态环境莲湖分局牵头，区发改委配合 |
|  |  |  | 2019年6月 | 对非法排污口问题进行通告，提出期限整改时限。 | 生态环境莲湖分局牵头，区发改委配合 |
|  |  |  | 2019年12月 | 全面清理违法违规设置的入河（湖库）排污口；建立健全入河排污口监管长效机制,建立动态管理台帐,加强协同配合，建立入河排污口监管与环境影响评价、排污许可管理的联动与信息共享机制，不断提升入河排污口监管能力。 | 生态环境莲湖分局牵头，区发改委配合 |
| 3 | 完善污水管网建设 |  | 2019年12月 | 完成四联供热达标水体改排工作。 | 大兴新区（土门地区）管委会市政配套中心 |
| 4 | 防止地下水污染 | 完成加油站地下油罐防渗改造工作 | 2019年12月 | 完成辖区9个加油站地下油罐防渗改造工作。 | 区商务局、 生态环境莲湖分局 |
| 5 | 共性任务 |  | 2019年12月 | 碧水保卫战方案中的制定方案、信息报送、信息公开、强化监管、工作宣传等方案中所列的各项其它工作任务。 | 区发改委、 生态环境莲湖分局 |